附件9：

项目支出部门评价报告

评价类型：(实施过程评价           (完成结果评价

项目名称：   2021年度玉带河风景区维护管护项目

项目单位：南昌市公园事务中心(原南昌市玉带河景区管理处）

主管部门：     南昌市城市管理和综合执法局 （盖章）

评价时间：       2022年3月16日至2022年3月23日

评价机构：(第三方机构    (专家组    (部门评价组

2022年 3 月 22 日

# 2021年度玉带河风景区维护管护项目

# 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1．项目背景

玉带河风景区作为南昌市重要的园林绿化窗口之一，贯穿整个南昌市，是南昌市民观光游憩、休闲娱乐的重要场所，可以为广大人民群众提供休息、游览，开展科学文化活动的园地，增进人民身心健康，同时通过园林绿化养护可以保持生态平衡,保护生物多样性、保持水土以及在美化景观等多方面发挥重要作用。玉带河风景区维护管护项目根据南昌市城乡建设委员会关于核定玉带河总渠等设施维护量的函、洪府厅抄字[2005]491号南昌市人民政府办公厅抄报单、洪府厅抄字[2006]588号南昌市人民政府办公厅抄报单、南昌市城市基础设施工程建设协调推进领导小组办公室关于玉带河验收移交有关问题协调会议纪要等文件精神用于玉带河风景区的维护管护工作。

2．项目内容和实施情况

（1）项目内容

玉带河风景区维护管护项目内容为完成95.2523万平方米绿化面积的管护工作，补栽乔木1200株、小苗2000平方米、地被6000平方米，安装警示牌150块，完成路沿石维修1500平方米，道路广场维修面积1800平方米，护栏维修面积800平方米，计划外设施维修300处，安保执行数12批次，确保玉带河沿线的景观效果。

（2）项目实施情况

2021年全年，玉带河风景区维护管护项目内容为完成95.2523万平方米绿化面积的管护工作，补栽乔木1200株、小苗2000平方米、地被5400平方米，安装警示牌150块，完成路沿石维修1200平方米，道路广场维修面积1500平方米，护栏维修面积800平方米，计划外设施维修300处，安保执行数12批次，确保玉带河沿线的景观效果。

3.资金投入和使用情况

玉带河风景区维护管护项目全年预算资金为794.67万元，实际支出794.67万元，资金执行率为100%。其中管护支出为391.48万元，安保支出为75万元，补栽补种及维修维护支出为328.19万元。

### （二）项目绩效目标

1．项目绩效总目标

玉带河风景区维护管护项目的绩效目标为按要求完成风景区95.2523万平方米绿化的养护工作，提高玉带河风景区沿线绿化管理水平，通过开展卫生保洁、整形修剪、病虫防治、中耕除草、设施维护、绿地安保等工作，确保玉带河沿线的景观效果，保证环境干净、整洁，设施完好，为广大人民群众提供安全的休息、游览场所，开展科学文化活动的园地。

- 项目绩效阶段性目标

玉带河风景区维护管护项目的阶段性绩效目标为按要求完成风景区95.2523万平方米绿化的养护工作，提高玉带河风景区沿线绿化管理水平，通过开展卫生保洁、整形修剪、病虫防治、中耕除草、设施维护、绿地安保等工作，确保玉带河沿线的景观效果，保证环境干净、整洁，设施完好，为广大人民群众提供安全的休息、游览场所，开展科学文化活动的园地。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价是对玉带河风景区维护管护项目的评价，具体范围包括资金使用情况、项目产出情况、效益情况等。

3.绩效评价范围

2021年1月1日至2021年12月31日项目资金。

### （二）绩效评价的原则、依据、指标体系和评价标准、评价方法 1.绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2.绩效评价依据

（1）《新预算法》

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）文件精神；

（4）《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）；

（5）《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020]44号）；

（6）《江西省财政厅关于开展 2021 年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知）；

（7）各部门提供的相关资料。

3.绩效评价评价指标体系和评价标准

本次项目绩效评价建立了三级评价指标体系和评价标准，具体为：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策指标 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 100% |
| 过程指标 （15分） | 资金管理 | 资金到位率 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 100% |
| 产出 指标 (35分） | 数量指标 （20分） | 绿化管护面积 | 95.2523万平方米 |
|  |  | 绿化补栽乔木 | 1200棵 |
|  |  | 绿化补栽小苗 | 2000平方米 |
|  |  | 绿化补种地被 | 5400平方米 |
|  |  | 安装警示牌 | 150块 |
|  |  | 路沿石维修长 | 1200米 |
|  |  | 道路广场维修面积 | 1500平方米 |
|  |  | 护栏维修面积 | 800平方米 |
|  |  | 计划外设施维修 | 300处 |
|  |  | 安保执行数 | 12批次 |
|  | 质量指标 （5分） | 绿化管护合格率 | 100% |
|  |  | 补栽补种合格率 | 100% |
|  |  | 设施维修合格率 | 100% |
|  |  | 安保考核达标率 | 100% |
|  | 时效指标 （5分） | 绿化管护及时性 | 100% |
|  |  | 补栽补种及时性 | 100% |
|  |  | 设施维修及时性 | 100% |
|  |  | 安保响应及时性 | 100% |
|  | 成本指标 （5分） | 管护成本控制率 | 391.48万元 |
|  |  | 补栽补种及维修维护成本控制率 | 328.19万元 |
|  |  | 安保成本控制率 | 75万元 |
| 效益 指标 (25分） | 社会效益指标（10分） | 游客人数增长率 | >0% |
|  |  | 居民休闲优选率 | >95% |
|  | 生态效益指标（5分） | 绿化覆盖保持率 | >95% |
|  | 可持续影响指标 （10分） | 管护人才保持率 | 100% |
|  |  | 设备设施完好率 | 100% |
| 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 游客满意度 | >95% |
|  |  | 管护人员满意度 | >95% |

4.绩效评价方法

绩效评价小组采取了目标管理法、现场核查、问卷调查等评价方法。

### （三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程中，南昌市城市管理局一是加强组织领导，成立了以分管领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

## 三、综合评价结论

2021年玉带河风景区维护管护项目总体完成情况良好，项目绩效目标基本达标，平均分值为：92.18分，总体评价为优。经市城管局绩效评价工作小组复核，具体情况如下：

1.项目决策：权重 15分，评价得分15分。涉及项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性指标，具体如下：项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、项目预算编制科学和资金分配合理。

2.项目过程：权重15分，评价得分15分。涉及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，资金使用合规、管理制度健全性，具体如下：项目资金到位及时，预算100%，资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，资金使用合规、管理制度健性均符合规定，规范合理。

3.项目产出：权重35分，评价得分34.18分。涉及绿化养护95.2523万平方米、完成补栽乔木1200株、小苗2000平方米、地被6000平方米，安装警示牌150块，完成路沿石维修1500平方米，道路广场维修面积1800平方米，护栏维修面积800平方米，计划外设施维修300处，安保执行数12批次，绿化养护合格率、设施维修合格率、安保考核达标率、绿化养护完成及时率、设施维修及时率、安保响应及时率、绿化养护成本控制数、设施维修成本控制数、安保成本控制数等，具体如下：2021年实际绿化养护95.2523万平方米，补栽乔木1200株、小苗2000平方米、地被5400平方米，安装警示牌150块，完成路沿石维修1200平方米，道路广场维修面积1500平方米，护栏维修面积800平方米，计划外设施维修300处，安保执行数12批次；绿化养护考核合格率、设施维修考核合格率、安保执行考核合格率、绿化养护完成及时率、设施维修完成及时率、安保服务完成及时率均已达标；管护支出为391.48万元，补栽补种及维修维护支出为328.19万元，安保支出为75万元。

4.效益指标：权重25分，评价得分20分。涉及社会效益、生态效益和可持续影响指标。具体如下：游客人数增长率0%、景区绿化覆盖率大于95%、设备设施完好率大于100%。

5.满意度指标：权重10分，评价得分8分。群众满意度低于95%。

最终评价得分为92.18分。

## 四、绩效评价指标分析

## 项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

玉带河风景区维护管护项目的立项依据主要有：南昌市城乡建设委员会关于核定玉带河总渠等设施维护量的函、洪府厅抄字[2005]491号南昌市人民政府办公厅抄报单、洪府厅抄字[2006]588号南昌市人民政府办公厅抄报单、南昌市城市基础设施工程建设协调推进领导小组办公室关于玉带河验收移交有关问题协调会议纪要等文件，立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）立项程序规范性

玉带河风景区维护管护项目按照规定的程序申请设立，由市政府及相关组成部门通过并下发批复文件，财政拨款实施，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

玉带河风景区维护管护项目根据项目绩效目标要求需完成95.2523万平方米绿化面积的管护保洁、补栽乔木1200株、小苗2000平方米等具体指标内容，绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

玉带河风景区维护管护项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，主要有：95.2523万平方米绿化面积的管护保洁、补栽乔木1200株、小苗2000平方米等，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

玉带河风景区维护管护项目按照财政部门要求编制了项目预算，全年预算资金为794.67万元，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

玉带河风景区维护管护项目全年预算为794.67万元，根据项目实施内容分为日常管护、安保、补栽补种及维修维护，其中管护预算为391.48万元，补栽补种及维修维护预算为328.19万元，安保预算为75万元，资金分配依据充分，额度合理，与单位实际相适应。

## 项目过程情况

1.资金管理过程。

（1）资金到位率

玉带河风景区维护管护项目实际到位资金794.67万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

玉带河风景区维护管护项目调整预算资金794.67万元，预算执行率为100%。

- 资金使用合规性

玉带河风景区维护管护项目严格按照项目批复文件，在项目实施内容范围内使用资金，未违规和挪用项目资金，财务科为了更好保证专项资金的落实，制定了《财务管理制度》， 并严格按照财政要求，进行项目申报、编制预算，组织项目实施，涉及到重大采购、资金使用按照程序进行集体决策，并按单位“三重一大”管理制度、财务管理制度等要求实施。

2、组织实施管理过程。

（1）管理制度健全性：

具有《绿化管护会议制度》、《日常考勤制度》、《财务管理制度》等相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

- 制度执行有效性：

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

## 项目产出指标

1．产出数量指标得分情况分析

本次评价各指标实际得分=实际完成值/年度指标值*指标分值，根据实际情况和计分方式，项目产出数量指标均已达到绩效目标，其中完成95.2523万平方米绿化面积的管护保洁，得2分；绿化补栽乔木1200棵、得2分；绿化补栽小苗2000平方米，得2分；绿化补种地被6000平方米，得1.8分；安装警示牌150块，得2分；路沿石维修长度1500米，得1.6分；道路广场维修面积1800平方米，得1.78分；护栏维修面积800平方米，得2分；计划外设施维修300处，得2分；安保执行数12批次，得2分；总计得分20分。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 绿化管护面积95.2523万平方米 | 2 | 实际完成率100% | 2 |
|  | 绿化补栽乔木1200棵 | 2 | 实际完成率100% | 2 |
|  | 绿化补栽小苗2000平方米 | 2 | 实际完成率100% | 2 |
|  | 绿化补种地被6000平方米 | 2 | 实际完成率100% | 1.8 |
|  | 安装警示牌150块 | 2 | 实际完成率100% | 2 |
|  | 路沿石维修长度1500米 | 2 | 实际完成率100% | 1.6 |
|  | 道路广场维修面积1800平方米 | 2 | 实际完成率100% | 1.78 |
|  | 护栏维修面积800平方米 | 2 | 实际完成率100% | 2 |
|  | 计划外设施维修300处 | 2 | 实际完成率100% | 2 |
|  | 安保执行数12批次 | 2 | 实际完成率100% | 2 |

2.产出质量指标得分情况分析

在产出质量上，分为绿化管护合格率、补栽补种合格率、设施维修合格率及安保考核达标率，均已达到绩效目标。其中绿化管护合格率100%，得1.5分；补栽补种合格率100%，得1.5分；设施维修合格率100%，得1分；安保考核达标率100%，得1分；总计得分5分。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出质量 | 绿化管护合格率 | 1.5 | 合格率100% | 1.5 |
|  | 补栽补种合格率 | 1.5 | 合格率100% | 1.5 |
|  | 设施维修合格率 | 1 | 合格率100% | 1 |
|  | 安保考核达标率 | 1 | 达标率100% | 1 |

3.产出时效指标得分情况分析

在产出时效上，分为绿化管护及时性、补栽补种及时性、设施维修及时性及安保响应及时性，均已达到绩效目标。其中绿化管护及时性100%，得1.5分；补栽补种及时性100%，得1.5分；设施维修及时性100%，得1分；安保响应及时性100%，得1分；总计得分5分。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出时效 | 绿化管护及时性 | 1.5 | 及时性100% | 1.5 |
|  | 补栽补种及时性 | 1.5 | 及时性100% | 1.5 |
|  | 设施维修及时性 | 1 | 及时性100% | 1 |
|  | 安保响应及时性 | 1 | 及时性100% | 1 |

4.产出成本指标得分情况分析

在产出成本上，分为管护成本控制率、补栽补种及维修维护成本控制率、安保成本控制率，均达到绩效目标预期，其中管护成本控制率100%，得2分；补栽补种及维修维护成本控制率100%，得2分；安保成本控制率100%，得1分；总计得分5分。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出成本 | 管护成本控制率 | 2 | 成本控制率76.62% | 2 |
|  | 补栽补种及维修维护成本控制率 | 2 | 成本控制率135.26% | 2 |
|  | 安保成本控制率 | 1 | 成本控制率100% | 1 |

## 项目效果指标

1.社会效益指标得分情况分析

在社会效益上，游客人数增长率指标受疫情影响，景区游客减少，未完成绩效目标，得0分；居民休闲优选率>95%，得5分；总计得分5分。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 游客人数增长率 | 5 | 游客人数增长率>0% | 0 |
|  | 居民休闲优选率 | 5 | 居民休闲优选率>95% | 5 |

3.生态效益指标得分情况分析

在生态效益上，绿化覆盖保持率100%，达到绩效目标，得5分。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态效益 指标 | 绿化覆盖保持率 | 5 | 绿化覆盖保持率>95% | 5 |

4.可持续影响指标得分情况分析

在可持续影响指标上，分为管护人才保持率和设备设施完好率，均已完成绩效目标，其中管护人才保持率100%，得5分；设备设施完好率100%，得5分；总计得分10分。

| 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续效益 | 管护人才保持率 | 5 | 管护人才保持率100% | 5 |
|  | 设备设施完好率 | 5 | 设备设施完好率100% | 5 |

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目实施经验及做法

玉带河风景区维护管护项目通过开展卫生保洁、整形修剪、病虫防治、中耕除草、设施维护等工作，确保玉带河沿线的景观效果，保证景区内环境干净、整洁，设施完好无损，使景区具有优美的环境和完备的设施。在日常的维护管护中，能够做到高标准、严要求，建立了考核奖惩制度，明确了考核评分的标准、监督检查的方式及经费发放的依据，做到天天有巡查，月月有考核。

### （二）存在的问题及原因分析

根据以上绩效目标完成情况的分析，部分项目指标存在偏离绩效目标的现象，主要原因如下：

一是玉带河风景区维护管护项目内容包括开展卫生保洁、整形修剪、病虫防治、中耕除草、设施维护、绿地安保等各项工作，实际经费使用根据实际需要和突发情况进行安排，以确保风景区生态环境优良，因此，管护费用、苗木栽种费用、设施维修费用难以准确衡量，只能在预算时进行估计，造成最终成本金额会与预算有一定出入。

二是受突发疫情影响，景区封闭，游客减少。2021年受新冠疫情影响，玉带河风景区根据疫情防疫要求进行管理，受疫情带来的长期影响，导致游览人数下降，影响部分效益指标实现。

三是单位全面预算绩效管理的经验不足。由于全面预算绩效管理实施时间较短，关于项目的事前、事中绩效管理尚欠缺一定的经验，对绩效管理深度把握不够，尤其是指标设定与实际现状会存在一定的偏差。

四是绿化养化管理水平有待提升。由于养护人员的业务素养普遍不高，在很大程度上园林绿化属于事后养护、被动养护，缺乏事前远瞻性、预见性，未能做一个整体、全面的养护规划，如园林绿化的修剪以及防病虫害都需要一个长期的稳定的计划支持，需要专业人员定期进行养护管理，以免造成枝叶杂乱，病虫害入侵，但是，从目前的情形来看，还只停留在不得不剪的修剪阶段，难以达到防治效果。

## 六、有关建议

南昌市玉带河风景区拟从以下方面对偏离绩效进行整改。

一是要加强现代管理意识，提升园林养护宣传，要把园林绿化的生态保护以及爱护环境紧密结合，配合相关执法部门的有效监管，将园林绿化工作措施落实到位；要加强对养护工作人员的专业技术培训以及理论知识的提升，通过各种渠道开展学习教育，全面增强整个管理队伍的业务水平，学习先进技术，以科学、有效的管理原则构建养护制度，严格执行力度加以实施，将园林绿化工作进一步完善以及优化。

二是继续做好疫情防控工作，根据国家疫情防控要求，落实病毒消杀和疫情管理行动，为游客市民提供安全的公共环境。

三是要进一步提升项目管理实施质量。通过专业的服务外包单位进行项目实施，强化监管考核和精细化管理，确保服务质量，下一步，将在现有的考核制度的基础上，在优化考核指标，做到考核指标与绩效目标结轨。

四是要继续加强绩效管理业务知识学习，提升各部门，尤其是业务部门的绩效目标管理意识和管理能力。要做好事前预算管理和事中监控，在过程管理中纠偏纠正项目问题，在事后评价中总结和集中整改存在的问题，力争完成项目绩效目标。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 南昌市城市管理和综合执法局

# 2022年5月27日

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。全部符合得满分，一项不符合扣0.5分。 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 全部符合得满分，一项不符合扣0.5分 | 2 |
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 全部符合得满分，一项不符合扣0.5分 | 3 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 全部符合得满分，一项不符合扣0.5分 | 2 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 全部符合得满分，一项不符合扣0.5分 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 全部符合得满分，一项不符合扣0.5分 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 9 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评价得分=指标分值权重*资金到位率 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 评价得分=指标分值权重*预算执行率 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | ①符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全部符合得满分，一项不符合扣0.5分 | 3 |
|  | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 全部符合得满分，一项不符合扣0.5分 | 3 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。 全部符合得满分，一项不符合扣0.5分 | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 20 | 绿化管护面积95.2523万平方米 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率 | 2 |
|  |  |  | 绿化补栽乔木1200棵 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率% | 2 |
|  |  |  | 绿化补栽小苗2000平方米 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率 | 2 |
|  |  |  | 绿化补种地被6000平方米 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率 | 1.8 |
|  |  |  | 安装警示牌150块 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率 | 2 |
|  |  |  | 路沿石维修长度1500米 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率 | 1.6 |
|  |  |  | 道路广场维修面积1800平方米 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率 | 1.78 |
|  |  |  | 护栏维修面积800平方米 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率 | 2 |
|  |  |  | 计划外设施维修300处 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率 | 2 |
|  |  |  | 安保执行数12批次 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*实际完成率 | 2 |
|  | 产出质量 | 5 | 绿化管护合格率 | 1.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*质量达标率 | 1.5 |
|  |  |  | 补栽补种合格率 | 1.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*质量达标率 | 1.5 |
|  |  |  | 设施维修合格率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*质量达标率 | 1 |
|  |  |  | 安保考核达标率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评价得分=指标分值权重*质量达标率 | 1 |
|  | 产出时效 | 5 | 绿化管护及时性 | 1.5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，在计划完成时间内完成得满分，否则不得分。 | 1.5 |
|  |  |  | 补栽补种及时性 | 1.5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，在计划完成时间内完成得满分，否则不得分。 | 1.5 |
|  |  |  | 设施维修及时性 | 1 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，在计划完成时间内完成得满分，否则不得分。 | 1 |
|  |  |  | 安保响应及时性 | 1 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，在计划完成时间内完成得满分，否则不得分。 | 1 |
|  | 产出成本 | 5 | 管护成本控制率 | 2 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，评价得分=指标分值权重*成本节约率，成本节约率小于0不得分。 | 2 |
|  |  |  | 补栽补种及维修维护成本控制率 | 2 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，评价得分=指标分值权重*成本节约率，成本节约率小于0不得分。 | 2 |
|  |  |  | 安保成本控制率 | 1 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，评价得分=指标分值权重*成本节约率，成本节约率小于0不得分。 | 1 |
| 效益 （25分） | 社会效益 | 10 | 游客人数增长率 | 5 | 增长率=（实际游客人数-计划游客人数）/计划游客人数若增长率>0%为满分，如不符合，不得分 | 0 |
|  |  |  | 居民休闲优选率 | 5 | 优选率=（实际选择人数/计划选择人数）若增长率>95%为满分，如不符合，不得分 | 5 |
|  | 生态效益 | 5 | 绿化覆盖保持率 | 5 | 覆盖率=区域内园林绿地面积/区域总面积 若覆盖率>95%，为满分，如不符合，评价得分=覆盖率/95%*指标权重分值 | 5 |
|  | 可持续效益 | 10 | 管护人才保持率 | 5 | 管护人才保持率=实际管护人才数量/计划管护人才数量，若保持率≥100%为满分，如不符合，评价得分=指标分值权重*保持率 | 5 |
|  |  |  | 设备设施完好率 | 5 | 设施完好率=在用设施/设施总量，若设施完好率〉80%，得满分，70%－80%之间评价得分=指标分值权*（80%－满意度）/80% | 5 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 游客满意度 | 5 | 满意度〉95%得满分，85%－95%之间评价得分=指标分值权重*（95%－满意度）/95% | 4 |
|  |  |  | 管护人员满意度 | 5 | 满意度〉95%得满分，85%－95%之间评价得分=指标分值权重*（95%－满意度）/95% | 4 |
| 总分 | 92.18 |
| 评价等级 | (优 (良 (中 (差 |
|  | 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。